Crossdock — podział obowiązków (3 osoby)

Testy aplikacji + jednolita dokumentacja użytkownika dla firmy
Każda osoba: zakres testów + rozdziały dokumentacji + kryteria done

# 1. Cel pracy zespołu

Przetestować aplikację Crossdock na rzeczywistym stanie (demo / serwer).

Napisać jedną spójną dokumentację użytkownika dla dyspozytorów / operacji.

Zasada: najpierw testy krytycznej ścieżki i backlog błędów, potem dokumentacja szczegółowa.

# 2. Wspólny spis treści dokumentacji firmowej

Wstęp: po co Crossdock

Logowanie i pierwsze uruchomienie (demo)

Słownik pojęć i statusów

Przepływ dnia (krytyczna ścieżka)

Zlecenia — import i przegląd

Operacje — generowanie, zatwierdzanie, realizacja

Mapa — odczyt tras

Magazyn — kolejka, w drodze, bufor

Raporty — efektywność i historia

Ustawienia — flota, lokalizacje, parametry

Stan systemu — kopie i logi

Logika systemu — oszczędności, planowanie FTL, bufor (wzory)

Czego system nie robi (ograniczenia)

FAQ / typowe problemy

Załącznik: checklista codziennej pracy

# 3. Osoba 1 — Operacje i plany (lead krytycznej ścieżki)

Rola: właściciel ścieżki Import → Generuj → Zatwierdź → Zrealizowane.

## Zakres ekranów

Logowanie

Pulpit (skróty, trasy w drodze, Dodaj zostające…)

Operacje (całość przycisków dnia + dzień planowania)

Raporty (podstawowy odczyt oszczędności po zatwierdzeniu)

## Checklista testów

[ ] Logowanie admin działa; złe hasło daje komunikat

[ ] Po imporcie Pulpit pokazuje sensowne liczniki

[ ] Generuj kończy się wynikiem (nie zawiesza UI)

[ ] Zatwierdź pełne trasy zmienia statusy zleceń/tras

[ ] Zatwierdź trasę działa dla pojedynczej słabej trasy

[ ] Kolejne Generuj nie niszczy tras zatwierdzonych/zrealizowanych

[ ] Odblokuj trasę wraca do propozycji (gdy dozwolone)

[ ] Zrealizowane zwalnia pojazd

[ ] Następny dzień + Generuj ma sens w symulacji

[ ] Usuwanie generacji jest zablokowane, gdy jest trasa zrealizowana

## Rozdziały dokumentacji

1 Wstęp

3 Słownik (statusy — wersja kanoniczna)

4 Przepływ dnia

6 Operacje

12.2 Logika — optymalizacja doboru / kolejność tras

fragment 15 (checklista dnia: kroki 1–4)

## Kryteria done

Krytyczna ścieżka przetestowana na demo end-to-end

Rozdziały 1/3/4/6 gotowe, bez żargonu IT

Spis statusów uzgodniony z Osobami 2 i 3 (jedna tabela)

## Zależności

Czeka na Osobę 3 tylko w kwestii „jak opisać import” (linkuje do rozdz. 5, nie duplikuje)

Ustala nazwy przycisków używane potem przez wszystkich

# 4. Osoba 2 — Magazyn i mapa

Rola: wizualizacja i decyzje magazynowe.

## Zakres ekranów

Mapa

Magazyn (stan, kolejka, w drodze, bufor)

Pulpit (tylko spójność „w drodze” / kolejka)

## Checklista testów

[ ] Mapa pokazuje trasy po Generuj

[ ] Legenda: ukryj/pokaż pojazdy, filtr statusu

[ ] Klik/hover na trasie daje zrozumiały opis

[ ] Kandydaci → Dodaj do kolejki

[ ] W górę / w dół / wstrzymaj / wznów / usuń z kolejki

[ ] Pozycja 1 wpływa na pilność (obserwacja po Generuj)

[ ] W drodze → Zrealizowane działa tak samo jak na Pulpicie

[ ] Odśwież propozycję bufora + Akceptuj zaznaczone

[ ] Stan kg / pojemność / ostrzeżenie overflow (jeśli da się wywołać)

[ ] Jeśli OSRM wyłączone: linie są „proste” — zanotować do ograniczeń

## Rozdziały dokumentacji

7 Mapa

8 Magazyn

12.3 Logika — buforowanie (wzory przytrzymaj / wyślij teraz)

część 13 (ograniczenia mapy/GPS — bez obiecywania nawigacji drogowej)

FAQ: „dlaczego trasa nie idzie drogami?”, „co znaczy luz?”

## Kryteria done

Scenariusze magazyn+mapa przetestowane

Rozdziały 7–8 kompletne ze zrzutami

W ograniczeniach jasno: brak GPS; OSRM tylko jeśli włączone

## Zależności

Nie opisuje szczegółów Generuj/Zatwierdź (odsyła do Osoby 1)

Używa słownika statusów z Osoby 1 bez synonimów

# 5. Osoba 3 — Dane, ustawienia, stabilność demo

Rola: jakość danych wejściowych, parametry, higiena wspólnego serwera.

## Zakres ekranów

Zlecenia (import, filtry, palety, usuwanie)

Ustawienia (flota / lokalizacje / parametry)

Stan systemu (backup, logi, metryki)

Raporty (eksport Excel + historia → podgląd mapy)

## Checklista testów

[ ] Import przykładowego pliku firmowego działa

[ ] Ponowny import tego samego kodu = pominięcie (bez duplikatu)

[ ] Widok delty: już w bazie / brak w pliku / błędy wierszy

[ ] Filtry terminu/statusu nie gubią aktywnych zleceń

[ ] Zmień palety tylko dla zatwierdzonego

[ ] Ustawienia floty: zmiana liczby aktywnych pojazdów

[ ] Lokalizacje: zapis + uzupełnij współrzędne w zleceniach

[ ] Parametry: min. zapełnienie / max drops / dzień planowania zapisują się

[ ] Raport: Pobierz Excel; historia → Podgląd na mapie nie zmienia bieżącego stanu

[ ] Stan systemu: Utwórz kopię teraz; Pokaż log

[ ] Zasady pracy na wspólnym demo: dane rosną, nie kasować „wszystkiego” bez uzgodnienia

## Rozdziały dokumentacji

2 Logowanie i demo

5 Zlecenia

9 Raporty

10 Ustawienia

11 Stan systemu

12.1 Logika — oszczędności (€ / %) i stawki z Parametrów

reszta 13 + FAQ danych („brak współrzędnych”, „import nic nie przyjął”)

## Kryteria done

Import i ustawienia opisane krok po kroku

Sekcja demo: wspólna baza, przyrost danych, backup

Załącznik checklisty dnia: kroki importu i kontroli danych

## Zależności

Nie duplikuje opisu Generuj (Osoba 1)

Nie duplikuje kolejki/bufora (Osoba 2) — tylko linkuje

# 6. Wspólne konwencje pisania

Nazwy UI dokładnie jak na przycisku: Generuj, Zatwierdź pełne trasy, Zrealizowane, Importuj z Excela.

Statusy tylko z UI: nowe / zaplanowane / zatwierdzone / zrealizowane; trasy: propozycja / zatwierdzona / zrealizowana.

Zakładka planowania = Operacje (nie „Plany”, chyba że raz w nawiasie).

Język polski, bezosobowo: „Kliknij…”, „Sprawdź…”.

Zrzuty: numerowane rys. X, strzałka na przycisk, krótki podpis.

Każdy rozdział: Po co → Kiedy używać → Jak zrobić → Czego unikać.

Ograniczenia zawsze w osobnej sekcji.

Nie używać żargonu IT (solver, CP-SAT, OR-Tools itd.).

# 7. Jeden backlog błędów — szablon zgłoszenia

| Pole | Treść |
| --- | --- |
| ID | CD-001 |
| Data / osoba |  |
| Środowisko | demo serwer / lokal |
| Ekran | Operacje / Magazyn / … |
| Kroki | 1. … 2. … |
| Dane | jaki Excel, ile zleceń, dzień planowania |
| Oczekiwane |  |
| Faktyczne |  |
| Załączniki | zrzut / ID generacji / kod dostawy |
| Priorytet | blocker / major / minor |
| Status | nowe / w toku / poprawione / odrzucone |

Zasada: najpierw zgłoszenie, potem dokumentacja omija dziurę albo opisuje workaround — nie ukrywamy błędu w instrukcji jako „tak ma być”.

# 8. Harmonogram współpracy (4–5 dni)

| Dzień | Co robi zespół |
| --- | --- |
| D0 (1–2 h) | Kick-off: wspólne przejście krytycznej ścieżki na demo; Osoba 1 prowadzi; uzgodnienie słownika i spisu treści |
| D1 | Testy krytycznej ścieżki (Os.1) + import/dane (Os.3); Os.2 obserwuje mapę po pierwszym Generuj |
| D2 | Testy Magazyn+Mapa (Os.2) + Ustawienia/Stan systemu/Raporty (Os.3); backlog błędów uzupełniony |
| D3 | Pisanie rozdziałów wg podziału; Os.1 oddaje kanoniczny słownik statusów |
| D4 | Scalenie dokumentacji: jeden redaktor (najlepiej Os.1) ujednolica język; wspólny przegląd FAQ i ograniczeń |
| D5 (opcjonalnie) | Smoke retest po poprawkach + finalna checklista dnia dla firmy |

# 9. Reguły anty-duplikacji

Opis Generuj / Zatwierdź / Odblokuj → tylko Osoba 1

Opis kolejki / bufora / legendy mapy → tylko Osoba 2

Opis importu / floty / backupu → tylko Osoba 3

Słownik statusów → jedna tabela w rozdz. 3, reszta tylko odsyła